**第20周进展报告**

2019年11月25号 至 2019年12月1号

**一、本周主要进展**

1. 今天已经是十二月了，这个月月底本项目就要结束了，所以这周加快了开发进度

2. 在以前功能得基础上，本周完成了用户对心理咨询师做出评价的功能，并且结合后台管理页面，做了调试工作，基本完成了此项功能

3. 心理咨询师为用户提供服务一堆块的功能也已经基本完成，从用户预约咨询师，到咨询师为用户提供服务，到最后用户为咨询师做出评价，这一些列的功能相关的接口都已经开发完成

4. 在系统开发设计的过程中，总会发现之前的功能存在着不足，所以对之前来发的功能模块做了相应的修改

5. 总体来说，心理咨询师信息管理系统现在已经基本完成了相关功能模块

**二、本周遗留问题**

1. 在项目开发过程中，存在的不足就是页面的编写过于简单，由于前端知识没有系统的学习过，所以只能利用现有的模板进行改造，所以页面基本一模一样

2. 本周还有一个小的功能没有完成

**三、下周计划**

1. 下周准备基本完成此项目所负责的心理咨询师信息管理微服务的后台开发工作

2. 完成所有功能的测试工作